**PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ YÊU CẦU PHẦN MỀM**

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

C:\Users\tdqua_000\Dropbox\SS-Slides\DeCuong-CDIO\Template CDIO v4.2\Templates\Hinh anh\LogoTruong.png

Bộ môn Công nghệ phần mềm

Khoa Công nghệ thông tin

Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Thiệu Quang Mã nhóm: 37

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Email | SĐT |
| 1 | 1241310 | Nguyễn Ngọc Bình | [ngocbinhbp@gmail.com](mailto:ngocbinhbp@gmail.com) |  |
| 2 | 1241315 | Trương Thành Chân | [truongthanhchan@gmail.com](mailto:truongthanhchan@gmail.com) |  |
| 3 | 1241335 | Trần Quang Hậu | [tranquanghau09ck3@gmail.com](mailto:tranquanghau09ck3@gmail.com) |  |
| 4 | 1241393 | Đàm Thiệu Quang | [damthieuquang@gmail.com](mailto:damthieuquang@gmail.com) |  |
| 5 | 1241444 | Nguyễn Thị Yến | [phale20202007@gmail.com](mailto:phale20202007@gmail.com) |  |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Email | SĐT |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Thống nhất phạm vi của dự án.
2. Thống nhất 2 mẫu phiếu phỏng vấn cho người dùng và chủ địa điểm.
3. Lựa chọn địa điểm phát phiếu khảo sát.
4. Thống nhất phiếu khảo sát online và tinh chỉnh giao diện.
5. Xếp thời gian gặp các chủ địa điểm đã chọn và được chấp thuận.

Địa điểm: Thư viện I10 Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM , tại 227 Nguyễn Văn Cừ phường 4, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian bắt đầu: 13h00 Thời gian kết thúc: 15h

# Kết quả buổi họp.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc |
| 1 | Nguyễn Ngọc Bình | Publish nội dung phiếu khảo sát online thông qua email hoặc mạng xã hội facebook.  Phỏng vấn địa điểm cafe đã chọn.  Phát phiếu khát sát giấy. | 03/12/2013 | 17/12/2013 |
| 2 | Trương Thành Chân | Phỏng vấn địa điểm cafe đã chọn.  Phát phiếu khát sát giấy. | 03/12/2013 | 17/12/2013 |
| 3 | Trần Quang Hậu | Phỏng vấn địa điểm cafe đã chọn.  Phát phiếu khát sát giấy. | 03/12/2013 | 17/12/2013 |
| 4 | Đàm Thiệu Quang | Phỏng vấn địa điểm cafe đã chọn.  Phát phiếu khát sát giấy. | 03/12/2013 | 17/12/2013 |
| 5 | Nguyễn Thị Yến | Phỏng vấn địa điểm cafe đã chọn.  Phát phiếu khát sát giấy. | 03/12/2013 | 17/12/2013 |